Załącznik nr 4 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

- Okres realizacji usługi- 12 miesięcy

- Przedmiot Zamówienia:

Usługa doradztwa w zakresie  zmiany systemu IT

- Opis sytuacji

- Obecnie użytkowane systemy:

| SYSTEMY DZIEDZINOWE (np. HIS, RIS, LIS, ERP ….) | NAZWA SYSTEMU | PRODUCENT | PLANOWANA WYMIANA/MODERNIZACJA |
| --- | --- | --- | --- |
| system HIS (część biała) | MEDICOM – część szpitalna i pracownie | MEDINET | TAK |
| system HIS (część biała) | mMedicia – przychodnie specjalistyczne | ASSECO | TAK |
| System administracyjno-księgowe | Płace, Kadry FK, środki Trwałe | HEX s.c. | TAK |
| system laboratoryjny | Centrum | MARCEL | NIE |
| system RIS/PACS | MEDICOM | MEDINET | TAK |
| rozliczenia z NFZ | MEDICOM, mMedica |  | TAK |

- Zestawienie obecnych potrzeb Szpitala

W poniższej tabeli zestawiono opisane potrzeby Szpitala:

| Lp. | Obszar | Zadania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Systemy dziedzinowe i specjalistyczne | - Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie HIS, RIS, PACS oraz ERP, EDM, e- Usługi |
| 2. | Sprzęt | Zakup sprzętu serwerowego: - Serwery - macierze - przełącznik serwerowy - szafa, UPS, KVM |
| 3. | Oprogramowanie | Zakupy oprogramowania narzędziowego: - wirtualizacja - systemy operacyjne - bazy danych |
| 6. | Systemy backupu i archiwizacji | - Budowa systemu backupu i archiwizacji |

Uwaga:

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest załącznik nr 4a do zaproszenia, który stanowi wstępną koncepcję rozbudowy/ modernizacji informatycznych systemów szpitalnych w Szpitalu św. Leona w Opatowie Sp. z o.o. Wstępna koncepcja modernizacji informatycznych systemów ma charakter  informacyjny.

- Zakres usługi doradztwa

Etap I  Przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego

- Przygotowanie i przedstawienie zamawiającemu w formie pisemnej (dokument 
w wersji elektronicznej) w terminie do czterech tygodni od podpisania umowy na usługę doradztwa następujących dokumentów:

- szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia

- specyfikacji przedmiotu zamówienia

- warunki udziału w postępowaniu

- kryteria oceny ofert złożonych w postępowaniu

- wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

- niezbędnej dokumentacji przetargowej do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w tym dokumentu odzwierciadlającego sposób określenia szacunkowej wartości zamówienia

Etap II Wsparcie Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego

a) Przygotowanie odpowiedzi na ewentualne zadane przez Wykonawców pytania

b) Wprowadzanie, zatwierdzonych przez Zamawiającego, zmian w dokumentacji przetargowej, wynikających z pytań oraz wniosków wykonawców, na co najmniej 3 dni robocze przed upływem terminów, umożliwiających stosowanie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

c) Udział w pracach komisji przetargowej. Miejscem posiedzenia komisji przetargowych będzie siedziba Zamawiającego,

d) Ocena merytoryczna ofert w przetargach i wyłonienie najkorzystniejszej oferty Wykonawcy

e) W przypadku wpływu  odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej , niezwłoczna analiza i udzielanie odpowiedzi na odwołanie, przygotowanie pisma procesowego oraz reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą, wraz z przedstawicielem Zamawiającego, a także, w przypadku wniesienia skargi na wyrok KIO przed Sądem Okręgowym, wraz z przedstawicielem Zamawiającego,

Zakończeniem realizacji  etapu II nastąpi z chwilą podpisana umowa z wybranym W przypadku unieważnienia postepowania na wybór Wykonawcy zadania odstępuje od części – etapu III umowy na usługę doradztwa, a wykonawcy usługi przysługuje jedynie wynagrodzenie za zakończone i odebrane etapy.

ETAP III : Nadzór nad realizacją umowy

a) Monitorowanie prac realizowanych w ramach umów na wykonanie zadań

b) Nadzór merytoryczny w zakresie zagadnień informatycznych nad instalacją, integracją i konfiguracją sprzętu serwerowego, sieciowego i komputerowego,

d) Nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem przez Wykonawców realizacji umowy,

e) Raportowanie na bieżąco o incydentach i problemach w trakcie realizacji umowy,

f) Koordynacja zadań realizowanych w ramach umowy,

g) Systematyczne monitorowanie,  dokumentowanie i raportowanie postępów oraz ewentualnych zmian  w realizacji umowy,

h) Pisemne odpowiadanie na ewentualne zapytania Wykonawców usług, prac i dostaw,                         w trakcie realizacji umowy,

i) Sprawdzenie jakości i ilości prac, dostaw i usług, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie czynności odbioru gotowych prac, dostaw i usług, oraz nadzór nad ich przekazaniem do użytkowania,

j) Przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych prac oraz odbioru końcowego z udziałem Zamawiającego, w tym skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i sprzętu (np. karty gwarancyjne itp.).

k) Sprawdzenie pod względem kompletności, zgodności z obowiązującym prawem oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej wykonanych prac, dostaw i usług Zamawiającemu wraz z wszystkimi dokumentami pozwalającymi na całkowite zakończenie danego zadania inwestycyjnego.

4. Celem pracy Wykonawcy jest terminowe wykonanie i pomyślne zakończenie umowy, uzyskanie zakładanej jakości w ramach ustalonego budżetu

5. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w okresowych naradach koordynacyjnych                           związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz realizacji przedmiotu umowy  w siedzibie Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace niezbędne dla zapewnienia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także usunąć w nich wszelkie wady, usterki lub nieprawidłowości w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszej umowy, a Zamawiający, w uznaniu wykonania przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie, w terminie i w sposób określony w umowie.

- Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:

- przestrzegania przepisów w zakresie  Ustawy   z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

- przestrzegania wymagań dotyczących FEŚ 2021-2027, w tym wynikających 
z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

- pisemnego informowania Zamawiającego w wszelkich faktach mających lub mogących mieć wpływ na terminy realizacji zamówienia.

- wykonania w razie potrzeby innych czynności i zadań powierzonych przez Zamawiającego, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, a które mają zabezpieczyć interesy Zamawiającego

- Spotkań w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu które w ocenie Zamawiającego będzie najbardziej odpowiednie ze względu na charakter usługi.

Uwaga:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonanie zmian terminu realizacji umowy 
w przypadku przedłużających się procedur przetargowych.